# SkillShift Lab / SkillShift Studio 软件工程总纲 V3.0

文件性质：SkillShift 项目进入产品原型开发阶段后的产品基座总纲；后续《需求规范》《技术规范》《质量规范》的上游输入
版本：V3.0
日期：2026-09-23
状态：产品基座定位已获项目负责人确认；R0 尚未实施，既有研究资料保留且暂停扩展
适用对象：项目负责人、产品设计、前端开发、后端开发、Agent/AI 工程、数据工程、后续研究人员、指导教师、比赛材料编写人员
首个试点场景：高职大数据技术专业学生
长期目标：先构建真实可用的通用 AI Agent Workspace，再在真实产品之上发展 SkillShift Core，形成 AI 时代职业技能动态测量、迁移验证与任务重构体系。

2026-09-23 产品定位更正：docs/product/R0_PRODUCT_REPOSITIONING_DECISION.md 已确认 SkillShift Lab 的核心是研究 Agent 冲击下职业教育知识、能力、任务结构和人机协同能力如何变化；Studio 是为该研究提供真实场景、过程数据条件与产品化载体的基础设施。Studio 的 R0 核心是“AI 协同作业过程治理”，而不是与主流 Agent 竞争的通用学生工具。若本总纲中“产品先于研究”“学生为何不用 Codex/Cursor”“独立 Agent Workspace 价值”等旧表述与该决策冲突，以决策记录为准；本总纲将在后续文档任务中统一修订。

# 0. 本文件解决什么问题

SkillShift 在前序 V1.0—V2.2 中经历了从“Agent 能力与职业技能研究”到“AI 协同实训平台”的多轮演化。前序研究已经明确了若干有价值的核心思想：

- Agent 正在快速改变编程、数据处理、数据库、系统运维等数字职业任务的完成方式；

- “任务做出来”不再天然等于“学生真正掌握”；

- 单纯禁止 AI 不符合真实职业环境，单纯允许 AI 又会让传统评价失效；

- 需要区分 Human、Agent、Human+Agent、Transfer；

- Hidden Verifier、Task Graph、Evidence Contract、Task-scoped Telemetry 等机制能够为真实能力验证提供基础；

- SkillShift 的长期研究价值不在“输出一个粗糙的职业替代率”，而在于形成细粒度、可重复、可纵向更新的技能迁移证据。

但 V2.2 以前的路线存在一个现实死结：

没有真实产品 → 没有真实用户与 Human-Agent 行为数据 → 很难验证研究假设 → 又因为缺少研究证据而不敢大规模开发产品。

V3.0 对此作出关键转向：

先构建一个自身就有真实使用价值的通用 AI Agent Workspace，让学生愿意因为“完成自己的真实学习/项目工作”而使用；再在此真实产品中逐步嵌入 SkillShift Core。数据项目是 R0 的首个验证场景，不是永久产品边界。

因此，本文件不是推翻 V2.2，而是把此前的研究体系重新排列为：

真实可用产品
    ↓
真实用户
    ↓
真实 Human-Agent 行为
    ↓
SkillShift Core
    ↓
Challenge / Transfer / Hidden Verifier
    ↓
研究数据
    ↓
研究结论
    ↓
反哺产品、能力模型与任务设计

本文件从 2026-09-23 起作为软件工程阶段的总控文件。

# 1. 项目整体命名体系

为避免“产品、研究、技术内核、比赛项目”混在一起，正式采用三级命名。

## 1.1 SkillShift Lab

含义：整个项目体系。

SkillShift Lab 包含：

- 产品；

- 软件基础设施；

- Human-Agent 数据；

- SkillShift Core；

- 实验与研究；

- 后续课程/教师/学校扩展；

- 挑战杯等比赛成果。

对外比赛、科研、项目立项时使用此名称。

### 一句话定义

SkillShift Lab 是一个以真实 AI 工作产品为载体，研究并支持 AI 时代职业数字技能迁移的人机协作产品与研究体系。

## 1.2 SkillShift Studio

含义：学生真正使用的产品。

首版产品不是 LMS，不是刷题网站，不是普通聊天机器人，也不是只服务单一道实训题的 Demo，而是：

面向大数据与计算机专业学生、可逐步扩展到其他数字项目的可执行 AI Agent Workspace。

学生可以把自己的 Python 项目、CSV / Excel / JSON 数据、SQL、Git 仓库、Notebook、数据分析作业、课程设计、竞赛小项目直接放入 Workspace，让 Agent 在真实隔离环境中读取项目、查看文件、分析数据、运行 Python、执行 SQL、调试报错、修改代码、生成 Notebook / 图表 / 报告、检查环境并协助完成真实工作。

### 产品一句话定义

SkillShift Studio 是一个让学生在受控真实项目环境中与 AI Agent 协作、完成代码、数据及其他数字项目工作的通用 AI Agent Workspace。

### R0 产品边界

R0 先交付“项目 + Workspace + Agent + 人类可见与接管 + 可验证产物 + 事件记录”的通用基座；Python + CSV 数据项目用于验证这条能力链，而不是定义 Studio 只能服务数据任务。后续场景必须复用同一基座，不能为单一课程或实训题重新造一套产品。

## 1.3 SkillShift Core

含义：未来真正形成项目科研与科技创新壁垒的技术内核。

包括：

- Skill Event；

- Human-Agent 行为映射；

- Skill Engine；

- Challenge Engine；

- Transfer Engine；

- Hidden Verifier；

- Skill Profile；

- Agent Capability Audit；

- Task Validity / Task Saturation Detection；

- 后续动态任务重构；

- Research Export。

SkillShift Core 不是 Alpha 阶段的前置条件，但底层数据与后端架构必须从第一天允许它无破坏性接入。

# 2. V3.0 的核心共识

## 2.1 当前首要目标不是研究，而是先做出产品

当前阶段最高优先级：

做出一个学生可以真正使用、体验成熟、能够处理真实项目的 SkillShift Studio。

产品自身必须成立。不能依赖老师强制、比赛演示、为研究收数据、做 Skill Check、获得虚拟证书等理由维持使用。

如果没有 SkillShift Core，Studio 仍应具有真实工具价值。

## 2.2 通用 Agent Workspace-first，Challenge-second

旧思路容易变成：

任务库 → 学生实训 → Agent → 评价

V3.0 转为：

学生自己的真实任务
        ↓
SkillShift Studio Workspace
        ↓
Agent 帮学生真正完成工作
        ↓
产生 Human-Agent 行为
        ↓
必要时触发 Skill Check / Challenge
        ↓
Transfer / Verifier
        ↓
能力证据

固定实训任务不再是产品入口，而是未来的测量工具。

R0 的优先级不是堆砌“成熟智能体平台”的全部功能，而是形成一套可扩展的通用 Agent Workspace 基座：用户能在真实项目中让 Agent 读文件、执行受控工具、提出或实施修改、查看验证结果，并能随时批准、拒绝、暂停或接管。一个具体任务只承担首条 Golden Path 的验证职责；验证通过后，基座应支持代码、数据、Notebook、仓库和其他数字项目逐步接入。

## 2.3 不从零造成熟轮子

不把研发资源浪费在通用 Agent Loop、云 IDE、Web Terminal、多模型统一 API、通用 LLM Trace、通用 RAG、通用 Agent Builder、自研基础大模型上。

优先复用成熟底座。

| 能力 | 首选底座 | SkillShift 自研程度 |
| --- | --- | --- |
| Coding / Work Agent | OpenHands SDK / Agent Server | 集成 + 定制工具 |
| Workspace | LocalRestrictedProcessProvider（R0）/ Coder（后期候选） | Adapter 与产品编排 |
| Web IDE | code-server / Monaco / JupyterLab | 产品 UI 集成 |
| Terminal | xterm.js / Coder Web Terminal | 产品 UI 集成 |
| 模型网关 | LiteLLM | 策略、权限、预算接入 |
| LLM Observability | Langfuse | 业务关联 |
| 数据库 | PostgreSQL | 自己设计 Domain Model |
| Queue / Cache | Redis | 自己定义业务任务 |
| Object Storage | MinIO/S3 | Artifact 管理 |
| 通用教学 Agent/RAG | Dify/FastGPT（后期可选） | 非当前核心 |
| Skill Event | 无通用成品 | 自研 |
| Skill Engine | 无通用成品 | 自研 |
| Transfer / Challenge | 无通用成品 | 自研 |
| Hidden Verifier | 项目特定 | 自研 |
| Research Data Plane | 项目特定 | 自研 |

# 3. 产品成立的核心问题

SkillShift Studio 必须回答：

为什么学生不用 ChatGPT、DeepSeek、Copilot，而要打开 SkillShift？

不能回答：“因为我们有更多功能。”

必须回答：

因为 SkillShift 可以真正进入你的项目环境，理解你的文件、数据、代码和运行状态，并直接帮助你完成真实任务，而不是让你不断复制粘贴上下文。

首版不追求在模型能力或功能数量上击败 Cursor / Codex / Claude Code，而是聚焦：

对“大数据学生”的学习与项目工作进行低门槛整合。

首个用户群仍以大数据相关学生为主，但这是 R0 获得高密度反馈的切入点，不是产品能力边界。长期竞争力不是“又一个 Agent”，而是让用户在真实项目里得到低摩擦、可控、可验证的协作体验，并为未来 SkillShift 形成可信的 Human-Agent 证据。

# 4. 首批目标用户与真实需求

## 4.1 Primary Persona

高职/本科大数据技术、计算机、软件、数据科学学生。

典型特征：

- 学过一点 Python / SQL；

- 会做基础课程任务；

- Agent 使用经验较少或碎片化；

- 遇到环境、依赖、数据、报错问题时容易卡住；

- 不想配置复杂开发环境；

- 经常使用聊天 AI，但仍依赖复制粘贴；

- 有课程作业、课程设计、比赛、GitHub 项目需求。

## 4.2 Jobs To Be Done

学生真正想完成的是：

- 帮我把这个项目跑起来；

- 为什么 Python 报错；

- 帮我分析这个 CSV；

- 这个 Excel 有什么异常；

- 帮我清洗数据；

- 这段 SQL 为什么结果不对；

- 这个 GitHub 项目怎么启动；

- requirements 缺什么；

- 帮我画图；

- 帮我看看 Notebook；

- 我的数据库连不上；

- 这个课程设计怎么开始；

- 帮我理解这段代码；

- 帮我生成一份分析结果，但我要能继续修改。

SkillShift Studio 的产品价值围绕这些真实工作形成。

# 5. 产品设计原则

## P1. Product before Research

产品先解决用户问题。研究不能破坏产品体验。

## P2. Real Execution

不能只聊天。Agent 必须在受控 Workspace 内真正看、写、运行、检查并产生产物。

## P3. Artifact-first

最终价值不是聊天记录，而是项目、Notebook、数据、SQL、代码、图表、报告和可运行结果。

## P4. Human-visible Agent

Agent 的计划、操作和结果应可理解，不能变成黑箱自动执行器。

## P5. Progressive Autonomy

### Ask

只回答，不修改和执行。

### Assist

提出计划，重要操作需确认。适用于后续需要更强人工确认的产品策略。

### Agent

在已创建且已绑定给用户的 Workspace 内自主执行。R0 默认采用此模式：Agent 可读写该 Workspace 中的项目文件、运行项目命令、安装项目依赖并访问经策略允许的网络；用户可随时查看、暂停、停止或接管。

这不是宿主机完全访问：Agent 不获得宿主机根目录、私人文件夹、凭据、其他 Workspace 或其他用户数据的访问权。任何跨越 Workspace 边界的动作都应在技术上被拒绝，而不是依赖事后人工批准。

## P6. Backend-first Architecture, Vertical-slice Delivery

后端领域、数据、事件、权限和版本治理从第一天设计正确，但不能“先做三个月后端”；每阶段都必须有真实可运行 vertical slice。

## P7. Event-first

未来 SkillShift Core 的前提不是“保存所有聊天”，而是形成结构化 Human-Agent Event。因此关键操作从第一天事件化。

## P8. Model-agnostic

模型升级应当是变量，而不是项目风险。

## P9. Research-ready, not Research-invasive

产品从第一天具备研究扩展性，但用户产品数据与正式研究数据必须分离。

## P10. General Foundation, Scenario Validation

Studio 的 R0 能力按通用项目工作流设计；首个 Python + CSV 场景只用于验证基座，不得把领域任务字段、规则或流程硬编码为平台前提。

## P11. Human Agency and Verifiable Work

Studio 的差异不在宣称 Agent 更聪明，而在于用户能看见计划和操作、控制关键动作、获得可验证产物，并保留最小必要的人机协作证据。事件记录不是监控，更不是未经效度验证的学生评分。

## P12. R0 Data Boundary

R0 只使用合成数据或项目负责人有权使用的自有示例项目；不导入学生真实隐私数据，不把产品使用等同于研究同意，也不据此输出任何能力评分。

# 6. 产品信息架构

## 6.1 当前 Alpha 学生端

SkillShift Studio
├── Home
├── Projects
├── Workspace
├── Data
├── History
├── Usage
└── Settings

其中 Workspace 是绝对核心页面。

## 6.2 后续 SkillShift Core

SkillShift Studio
├── Home
├── Projects
├── Workspace
├── Data
├── History
├── Skill Check
├── Skill Profile
├── Usage
└── Settings

## 6.3 后续教师端

Teacher Workspace
├── Dashboard
├── Cohorts
├── Students
├── Projects
├── Challenges
├── Skill Check
├── Teaching Insights
├── Reports
└── Settings

## 6.4 后续 Admin / Ops

Admin Console
├── Overview
├── Users & Roles
├── Workspace
├── Model Gateway
├── Costs
├── Queue
├── Providers
├── System Health
├── Audit Log
└── Settings

# 7. 核心用户流程

## 7.1 第一次使用

注册 / 登录
    ↓
首页
    ↓
创建项目
    ↓
上传项目 / 导入 Git / 上传数据 / 空白 Workspace
    ↓
创建 Workspace
    ↓
系统扫描项目
    ↓
Agent 给出初始理解
    ↓
用户提出任务
    ↓
Agent Plan
    ↓
真实执行
    ↓
Artifact / 可运行结果
    ↓
项目保存
    ↓
下次继续

## 7.2 典型体验

用户上传 sales-analysis.zip。

系统识别 Python 项目、数据文件、requirements 与 Notebook。

Agent 首先给出项目理解和计划，而不是直接修改：

我已经扫描项目。当前 analysis.py 使用 pandas 读取 sales.csv，但运行环境缺少部分依赖，同时日期字段可能存在类型问题。我建议先检查依赖并运行现有代码，再决定是否修改。是否开始？

用户在 Workspace 内可观察、暂停、停止或接管；Agent 在已绑定范围内依次检查环境、运行代码、读取错误、查看相关文件、修改、重跑、展示结果并生成 Artifact。

这就是首版必须成立的核心价值闭环。

# 8. UI / UX 总原则

## 8.1 参考 TraeWork / TraeCode 的产品范式

参考其 AI-native Workspace 思路，而不是一比一复制视觉：

- Project / Task 中心；

- Prompt-first 入口；

- 工具面板；

- 任务计划可见；

- Artifact 可见；

- Context 与 Runtime 可见；

- AI 工作不只表现为聊天；

- 平台页面 Light-first；

- 开发者工作区可支持 Dark Mode；

- 使用正式 Design System 统一产品。

## 8.2 主 Workspace 布局

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SkillShift Studio │ Project │ Runtime │ Model │ Cost │ User         │
├────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│            │                                │                      │
│  Project   │           Canvas               │      AI Agent        │
│  Explorer  │                                │                      │
│            │ Editor / Notebook / Data       │ Chat / Plan          │
│ Files      │ SQL / Chart / Report           │ Context / Actions    │
│ Data       │                                │                      │
│ DB         │                                │                      │
│ Artifact   │                                │                      │
│            ├────────────────────────────────┤                      │
│            │ Terminal / Logs / Execution    │                      │
└────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────┘

## 8.3 视觉原则

禁止：

- 赛博科技大屏；

- 满屏蓝紫渐变；

- 发光描边；

- 粒子动画；

- 卡片套卡片；

- 巨型仪表盘式首页。

采用：

- 清爽；

- 专业；

- AI-native；

- Developer-friendly；

- Data-friendly；

- 强信息层级；

- 弱装饰；

- 强状态反馈。

## 8.4 初步 Design Token

Background      #F7F8FA
Surface         #FFFFFF
Border          #E5E7EB
Primary Text    #172033
Secondary Text  #667085
Brand           蓝色系（正式版另行冻结）
Success         语义绿
Warning         语义橙
Error           语义红
Radius          8–12px

具体品牌规范后续在 Figma / TraeWork Design System 中冻结。

# 9. 系统总体架构

flowchart TB
    U[Student / Future Teacher / Admin] --> FE[SkillShift Frontend]
    FE --> API[FastAPI Backend / API Gateway]

    API --> ID[Identity & RBAC]
    API --> PJ[Project Service]
    API --> WS[Workspace Service]
    API --> AG[Agent Orchestrator]
    API --> AR[Artifact Service]
    API --> EV[Event Service]
    API --> BL[Usage & Billing]

    WS --> WPA[Workspace Provider Adapter]
    WPA --> LRP[Local Restricted Process Provider]
    WPA --> CD[Coder Provider]

    AG --> OH[OpenHands SDK / Agent Server]
    OH --> POL[SkillShift Tool Policy]
    POL --> WS

    OH --> LLM[LiteLLM Gateway]
    LLM --> QW[Qwen]
    LLM --> DS[DeepSeek]
    LLM --> OTH[Other / Local Models]

    OH --> LF[Langfuse]
    LLM --> LF

    ID --> PG[(PostgreSQL)]
    PJ --> PG
    WS --> PG
    AG --> PG
    EV --> PG
    BL --> PG

    API --> RD[(Redis)]
    AR --> OS[(MinIO / S3)]

    EV -. future .-> SE[Skill Event Mapper]
    SE -.-> SK[Skill Engine]
    SK -.-> CH[Challenge Engine]
    CH -.-> TR[Transfer Engine]
    TR -.-> HV[Hidden Verifier]
    HV -.-> RP[Skill Profile]

    EV -. authorized & de-identified .-> RE[Research Data Plane]

# 10. 架构核心决策

## 10.1 当前采用 Modular Monolith

不要现在微服务化。

后端采用：

FastAPI Modular Monolith

理由：

- 团队规模有限；

- 业务仍快速变化；

- 调试成本低；

- 部署简单；

- Domain 可先在代码层隔离；

- 后续真正出现扩展需求再拆服务。

## 10.2 模块化不是文件夹装饰

每个 Domain 需要明确：API、Application Service、Domain Model、Repository、Event、Permission、Test。

禁止跨模块直接随意读写数据库对象。

# 11. 后端 Domain 划分

## 11.1 Identity

负责 User、Organization（未来）、Role、Permission、Session、RBAC。

未来角色：

student
teacher
researcher
admin
ops

## 11.2 Project

负责 Project、ProjectMember、Git source、metadata、lifecycle。

## 11.3 Workspace

负责 Workspace、Runtime、WorkspaceImage、WorkspaceProvider、ResourceQuota、Session、start / stop / suspend / resume。

业务代码只依赖统一 WorkspaceProvider。

首批实现：

LocalRestrictedProcessProvider
CoderProvider

## 11.4 Agent

负责 AgentSession、Conversation、AgentRun、AgentPlan、AgentAction、Approval、ToolCall、ToolResult、ModelProfile、AgentPolicy。

OpenHands 是 Agent Runtime，不是 SkillShift 业务 Source of Truth。

## 11.5 Artifact

负责 UploadedFile、Dataset、Notebook、GeneratedReport、Chart、Export、Output Manifest、Hash。

## 11.6 Usage & Billing

负责 Token、Model、Session Cost、User Budget、Project Budget、Provider Cost、Workspace Compute。

LiteLLM 提供模型层数据，SkillShift 仍要保存业务关联。

## 11.7 Event & Audit

这是未来 SkillShift Core 的数据地基。

负责 Domain Event、Human Event、Agent Event、Runtime Event、Audit Event、Schema Version。

## 11.8 SkillShift Core（后续）

Skill Event Mapper
Skill Engine
Challenge Engine
Transfer Engine
Hidden Verifier
Skill Profile
Task Validity
Agent Capability Audit

Alpha 不实现核心推断，但必须预留 Event 接口。

## 11.9 Research（后续）

负责 Study、Experiment、Condition、Cohort、Consent、De-identification、DatasetVersion、ResearchExport。

# 12. 核心数据模型

最低实体：

User
Role
Permission

Project
ProjectMember

Workspace
WorkspaceSession
RuntimeProfile
WorkspaceImage

AgentSession
Conversation
Message
AgentRun
AgentPlan
AgentAction
HumanDecision

ToolCall
ToolResult

Artifact
FileVersion

ModelUsage
CostRecord

DomainEvent
AuditEvent

未来增加：

Skill
SkillEvent
SkillProfile

Challenge
ChallengeRun

TransferTask
TransferRun

Verifier
VerifierRun

Experiment
Condition
ResearchDataset

# 13. Event-first 数据架构

## 13.1 为什么 Event 比聊天记录重要

未来研究对象不是学生和 AI 说了多少句话，而是：

AI 提出了什么动作？学生怎样处理？真实环境发生了什么？最后结果如何？

重要事件示例：

project.created
workspace.started

human.agent_request
agent.plan_created

agent.file_read
agent.change_proposed
human.change_approved
human.change_modified
human.change_rejected

agent.tool_called
runtime.command_started
runtime.command_finished
runtime.command_failed

human.file_modified
human.run_requested

artifact.generated

verifier.started
verifier.passed
verifier.failed

## 13.2 DomainEvent Schema

event_id
event_type
schema_version

actor_type
actor_id

user_id
project_id
workspace_id
agent_session_id
run_id

target_type
target_id

timestamp

payload

trace_id
correlation_id

要求：

- append-oriented；

- 不静默覆盖；

- Schema versioned；

- 核心字段可长期解释；

- payload 不允许无限自由发展。

# 14. Langfuse 与 SkillShift Event 的边界

## Langfuse 负责

- LLM Trace；

- Prompt；

- Span；

- Tool observation；

- Token；

- Cost；

- Latency；

- Dataset；

- Experiment；

- AI Eval。

## SkillShift Event 负责

- 人；

- 项目；

- Workspace；

- Human decision；

- Project state；

- 业务事件；

- SkillShift Domain。

Langfuse 不是业务 Source of Truth。

外部观测系统可以替换，SkillShift Domain Event 不能丢。

# 15. Agent 架构

## 15.1 OpenHands 定位

OpenHands SDK / Agent Server 用作 Agent Runtime。

复用 Terminal Tool、File Editor、Task Tracker、模型无关、自定义工具、Execution Control 等 Agent 基础能力。

不直接把 OpenHands Web UI 当 SkillShift 产品。

## 15.2 SkillShift Agent 工具层

R0 通用工具至少包括：

list_files
read_file
search_files
write_file
run_command
inspect_environment
request_human_approval

后续可按数据场景增加：

inspect_dataset
profile_dataframe
preview_table
query_database
execute_sql
execute_notebook
render_chart
check_data_quality
inspect_environment
request_human_approval

所有工具必须可授权、可审计、有 schema、有 timeout、有 resource limit、可记录结果、可阻止危险调用。

## 15.3 权限模式

### Ask

只回答，不修改和执行。

### Assist

可读取、运行低风险命令、提出修改；重要写操作或高风险执行需批准。适用于后续需要更强人工确认的产品策略。

### Agent

可进行多步自主执行。R0 默认采用此模式，但能力始终受 Workspace 根目录、非管理员身份、资源配额、工具策略和允许网络范围约束。删除、安装依赖和项目内 Git 操作可在 Workspace 内执行并被完整记录；对宿主机、凭据、其他 Workspace 和超出策略的网络动作必须拒绝。

# 16. Workspace 架构

## 16.1 WorkspaceProvider Interface

必须抽象：

create()
start()
stop()
suspend()
resume()
exec()
terminal()
filesystem()
health()
snapshot()
destroy()

## 16.2 Alpha

R0 采用：

LocalRestrictedProcessProvider（非 Docker）

它为每个 Workspace 创建受控目录，并以非管理员受限进程运行项目命令；文件和进程只能面向该 Workspace 的允许范围。它用于合成或负责人自有项目的 R0 验证，不得被宣称为可安全运行任意恶意代码的生产级沙箱。

## 16.3 MVP / Beta

优先验证：

Coder Provider

正式采用前完成许可证、部署、身份认证、资源消耗、API 稳定性专项审计。

# 17. Workspace Image

## 17.1 R0 General Project Base Image

Python
uv / pip
Node.js（仅用于运行用户项目；平台前端依赖不进入用户项目）
pandas
numpy
polars
matplotlib
scikit-learn
JupyterLab
Git
SQLite
PostgreSQL client
MySQL client
common CLI tools

## 17.2 后续 Data Engineering Image（场景扩展）

DuckDB
Spark
Kafka client
Airflow

## 17.3 暂缓

- Hadoop Cluster；

- Flink Cluster；

- Kubernetes；

- 全套大数据生态；

- GPU 环境。

除非真实使用场景证明需要。

# 18. 模型网关

## 18.1 LiteLLM

作为统一 Model Gateway，承担 key 管理、cost tracking、rate limiting、routing、fallback、user/team/agent budget。

## 18.2 SkillShift 不绑定具体模型

使用逻辑模型名：

fast-agent
coding-agent
strong-agent
research-agent

再映射真实 Provider。业务代码不感知具体模型品牌。

# 19. 成本模型

从 Alpha 开始必须存在：

daily_user_budget
monthly_user_budget
project_budget
max_session_cost
max_agent_steps
max_runtime_minutes

禁止 Agent 无限循环。

主要成本需要同时记录：

- LLM；

- Workspace CPU/RAM；

- Storage；

- Session duration；

- Network；

- Agent step。

# 20. API 设计原则

## 20.1 API-first

统一：

/api/v1/auth
/api/v1/projects
/api/v1/workspaces
/api/v1/agents
/api/v1/artifacts
/api/v1/events
/api/v1/usage

后续：

/api/v1/skills
/api/v1/challenges
/api/v1/transfers
/api/v1/verifiers
/api/v1/research

## 20.2 UI 不直接绑定基础设施

错误：

Frontend -> Coder API
Frontend -> LiteLLM
Frontend -> OpenHands

正确：

Frontend
   ↓
SkillShift Backend
   ↓
Adapter
   ↓
External Infrastructure

# 21. 前端技术栈

推荐：

Next.js
React
TypeScript
Tailwind CSS
shadcn/ui
Monaco Editor
xterm.js
TanStack Query
Zustand
SSE / WebSocket

前端重点是 SkillShift 自己的产品体验，而不是 Fork OpenHands UI 改品牌。

# 22. 后端技术栈

Python
FastAPI
Pydantic
SQLAlchemy
Alembic
PostgreSQL
Redis
MinIO / S3
OpenTelemetry（可选基础链路）

后端技术栈优先服务长期 Domain、事件、研究与 AI/数据生态。

# 23. Repository 结构

推荐 Monorepo：

skillshift/
│
├── apps/
│   ├── web/
│   └── api/
│
├── backend/
│   ├── identity/
│   ├── projects/
│   ├── workspaces/
│   ├── agents/
│   ├── artifacts/
│   ├── usage/
│   ├── events/
│   ├── skillshift/
│   └── research/
│
├── packages/
│   ├── ui/
│   ├── contracts/
│   └── shared/
│
├── infra/
│   ├── docker/
│   ├── coder/
│   ├── litellm/
│   ├── langfuse/
│   ├── postgres/
│   ├── redis/
│   └── minio/
│
├── workspace-images/
│   ├── data-base/
│   └── data-engineering/
│
├── deploy/
│   ├── dev/
│   ├── staging/
│   └── production/
│
├── docs/
│   ├── product/
│   ├── architecture/
│   ├── adr/
│   ├── api/
│   └── research/
│
├── tests/
├── scripts/
├── AGENTS.md
├── README.md
└── PROJECT_MASTER.md

# 24. 前后端责任边界

## Frontend

负责用户体验、Workspace Shell、Agent Interaction、Editor、Data Preview、Plan、Approval、Artifact 与实时状态反馈。

## Backend

负责权限、Domain、Workspace Lifecycle、Agent Session、Policy、Event、Persistence、Budget、Version、Audit、SkillShift Core Hooks。

不在前端保存决定业务正确性的唯一状态。

# 25. 教师端、后台与未来升级

V3.0 不立即开发教师端，但 Backend Domain 从现在就避免学生专用的硬编码实体。

应采用：

User
Role
Project
Workspace
AgentSession
Event
Artifact

未来 Teacher UI 与 Admin UI 是新的 Client / View，不重新复制核心业务。

# 26. 数据分层

Operational Plane
│
├ User
├ Project
├ Workspace
├ AgentSession
├ Usage
└ Artifact
        │
        ├── Event Plane
        │     └ Domain / Human / Agent / Runtime Event
        │
        └── Research Pipeline
              ↓
         consent / filter
              ↓
        de-identification
              ↓
         Research Plane

研究数据和产品数据必须分开。

# 27. 隐私与研究治理

用户使用 Studio 不等于同意科研使用。

未来正式研究需要：

- 明确研究目的；

- 知情同意；

- 最小数据原则；

- 去标识化；

- 研究导出版本；

- 数据权限；

- 保留周期；

- 可审计。

教师默认也不能无限制读取学生所有 AI 私人对话。

# 28. Versioning

关键版本：

BackendVersion
FrontendVersion
AgentVersion
AgentPolicyVersion
ModelProvider
ModelVersion
WorkspaceImageVersion
ToolVersion
EventSchemaVersion
ChallengeVersion
VerifierVersion

未来所有正式实验 Run 必须能回溯这些版本。

# 29. SkillShift Core 的升级路径

当前 Studio：

Project
   ↓
Workspace
   ↓
Agent
   ↓
Execution
   ↓
Artifact

未来增加：

Project
   ↓
Workspace
   ↓
Agent
   ↓
Human-Agent Event
   ↓
Skill Event
   ↓
Skill Engine
   ↓
Skill Insight

必要时：

Skill Insight
   ↓
Skill Check
   ↓
Challenge
   ↓
Transfer
   ↓
Hidden Verifier
   ↓
Skill Profile

# 30. 与 V2.2 双轨研究的关系

V2.2 中的 Foundation / Agent / Transfer 不删除，但角色变化。

## Foundation

不要求用户一进产品就做。用于能力基线、研究、教师任务、Skill Check。

## Agent

真实 Workspace 本身就是持续 Human+Agent 工作现场。

## Transfer

用于 Skill Check、研究与迁移验证。

# 31. Hidden Verifier 的未来定位

Hidden Verifier 不负责评价所有日常 Workspace 行为。

主要用于：

- Challenge；

- Skill Check；

- Research Condition；

- 标准任务。

目标是验证真实环境状态，而不是让 LLM 自己评分。

# 32. EDA-V 的位置

EDA-V 保留为任务设计与研究分层方法。

在未获得实验数据前，不包装为“已证明的核心算法”。

未来可以用于任务分类、Challenge 设计、Agent Capability Audit、Skill Transition 分析。

# 33. 产品版本路线

## Stage 0 — Engineering Spike

目标：验证关键底座可以组合。

必须打通：

Web
→ Backend
→ Workspace
→ OpenHands
→ LiteLLM
→ Tool
→ Runtime
→ Event

### Gate

能够在真实 Workspace：

- 创建项目；

- Agent 读取文件；

- 运行 Python；

- 返回结果；

- 提出修改并在需要时获得人类批准后修改文件；

- 产生结构化 Event。

## Stage 1 — Prototype

目标：项目负责人自己愿意使用。

闭环：

创建项目
→ 上传 ZIP / 项目文件（首个场景为 Python + CSV）
→ 创建 Workspace
→ Agent 扫描
→ Agent 调试
→ 修改
→ 运行
→ 产物
→ 保存

Gate：不是 Mock，没有硬编码演示路径。

## Stage 2 — Alpha

目标：5–10 个真实学生可以无需开发人员陪同完成一次真实工作。

必须有：Auth、Project、Workspace、Upload、Agent、Terminal、Editor、Artifact、Persistence、Usage、basic Event。

Gate：至少 5 位真实用户完成自己的真实任务。

重点测：Onboarding、Crash、Agent usefulness、Latency、Cost、Return intention。

## Stage 3 — MVP

目标：成为相对完整、可扩展的独立 AI Agent Workspace。

增加：Git Import、Data Preview、Notebook、SQL、Database、Project History、Model Routing、Budget、Error Recovery、Workspace Lifecycle、Audit。

Gate：20–50 名用户 Pilot。

## Stage 4 — Beta

目标：稳定多用户产品。

增加：Multi-user isolation、Operations Console、Monitoring、Rate Limit、Queue、Deployment、Backups、RBAC、System Health。

Gate：持续运行、无重大数据/权限/隔离问题。

## Stage 5 — SkillShift Beta

增加 Human-Agent Event 语义、Skill Event Mapper、Skill Check、Basic Skill Insight、Challenge、Hidden Verifier。

## Stage 6 — Research / Competition Build

增加 Foundation / Agent / Transfer、Agent Capability Audit、Skill Engine、Research Consent、Research Export、Longitudinal Versioning、Controlled Experiment。

目标：产品 + 原创数据 + 实证结果。

## Stage 7 — Mature Product

满足学生主动使用、稳定部署、教师可组织、学校可扩展、SkillShift Core 形成独立价值、研究数据反哺产品。

# 34. 关键产品指标

Alpha 不追 DAU 等虚荣指标。

首先看：

## Activation

create project
→ create workspace
→ agent action
→ successful execution

## Time to First Value

从注册到第一次“Agent 真正帮我解决一个环境/代码/数据问题”的耗时。

## Completion

Workspace 是否成功完成用户目标。

## Return Intent

用户是否主动想再用。

## Agent Action Quality

多少建议被 accepted、modified、rejected、failed。

## Cost

每个 user、workspace、successful task 的成本。

# 35. 后续 SkillShift 指标

未来再研究：

- Human Intervention；

- Validation Behavior；

- Agent Reliance；

- Error Detection；

- Takeover；

- Transfer；

- Skill Profile。

未经效度验证前，不把这些研究指标直接当学生成绩。

# 36. 安全

## Workspace

- 隔离；

- resource quota；

- timeout；

- network policy；

- restricted mounts；

- no host root；

- cleanup。

## Agent

- tool allowlist；

- approval policy；

- command risk classification；

- secret masking；

- maximum steps；

- cost cap。

## Database

- migrations；

- backup；

- encryption；

- least privilege。

## Files

- size limit；

- MIME validation；

- dangerous artifact strategy；

- object store isolation。

# 37. Testing

## Unit

Domain、Policies、Budget、Event Schema、Tool Policy。

## Integration

PostgreSQL、Redis、Object Storage、LiteLLM、OpenHands、Workspace Provider。

## E2E

至少：

login
→ create project
→ upload
→ start workspace
→ agent
→ tool
→ artifact
→ close
→ reopen

## Security

Permission、Cross-user Access、Workspace Escape、Destructive Tool Approval。

## Research-ready

未来增加 Event Completeness、Event Order、Version Reproducibility。

# 38. Observability

三层：

## App Observability

API、Error、Latency、Queue、Workspace Health。

## AI Observability

Langfuse：Trace、Token、Cost、Tool、Eval。

## Business Observability

SkillShift：User、Project、Activation、Workspace、Task Completion、Human Decisions。

# 39. CI/CD

Pull Request 最低要求：

lint
typecheck
unit tests
migration check
build
security basic scan

Staging 自动部署，Production 人工批准。

# 40. Definition of Done

Feature 只有同时满足才 Done：

- Spec 完成；

- Acceptance Criteria 通过；

- Unit / Integration 必要测试；

- Error path；

- Permission；

- Event；

- Observability；

- 文档；

- Runtime Verification。

只写完代码 ≠ Done。

# 41. ADR 机制

重要工程决策必须记录到 docs/adr/。

首批：

ADR-001 Modular Monolith
ADR-002 OpenHands SDK
ADR-003 Workspace Provider Abstraction
ADR-004 LiteLLM Gateway
ADR-005 Event-first Architecture
ADR-006 Operational vs Research Data
ADR-007 TraeWork-inspired UI Model

以后改路线必须写新 ADR。

# 42. 当前明确不做

为了控制项目：

- 不做完整 LMS；

- 不做教务系统；

- 不做大题库；

- 不做考试平台；

- 不做手机 App；

- 不做微信小程序；

- 不自研基础大模型；

- 不自己开发通用 RAG；

- 不自己开发通用 Agent Framework；

- 不自己开发完整云 IDE；

- 不做全桌面监控；

- 不采集无关浏览器历史；

- 不追求全大数据组件一次到位；

- 不在 Alpha 输出未经验证的学生能力评分；

- 不宣传“AI 替代多少专业”。

# 43. 主要风险

## 风险 1：Studio 变成弱版 Cursor

处理：不与成熟产品争夺模型能力或功能数量；以通用项目 Workspace、学生低门槛、人类控制、可验证产物和未来 Skill Layer 形成差异。数据项目是切入场景，不是产品锁定。

## 风险 2：为了比赛过早塞 SkillShift Core

处理：产品 Gate 未过，不进入复杂能力评分。

## 风险 3：开源组件集成成本被低估

处理：P0 Engineering Spike 先验证 OpenHands / Coder / LiteLLM / Langfuse。

## 风险 4：Coder 不适合实际部署

处理：WorkspaceProvider 抽象保证可在 R0 的 LocalRestrictedProcessProvider 与后续经过审计的 Provider 间切换。

## 风险 5：Agent 成本 / 循环失控

处理：Budget + Steps + Runtime limits。

## 风险 6：学生数据污染未来研究

处理：Event Schema、Versioning、Operational / Research 分离从第一天落实。

## 风险 7：UI 看起来像学生 Demo

处理：采用正式设计系统、统一组件、TraeWork 式 Workspace 产品逻辑，不追求花哨效果。

## 风险 8：产品过度复杂

任何新增功能必须回答：

是否提高真实用户价值，或是否是 SkillShift Core 的必要基础？

两个都不是 → 不开发。

# 44. 开发优先级

## P0

- Repo；

- Dev Environment；

- PostgreSQL；

- FastAPI；

- Next.js；

- Project；

- Workspace Abstraction；

- LocalRestrictedProcessProvider（非 Docker）；

- OpenHands；

- LiteLLM；

- First Event；

- 通用文件/命令/自主范围控制工具闭环。

## P1

- Upload；

- File Browser；

- Editor；

- Terminal；

- Agent Panel；

- Approval；

- Persistence。

## P2

- Data Preview；

- Notebook；

- Git；

- Artifact；

- History；

- Usage。

## P3

- Coder；

- Langfuse；

- Admin/Ops；

- Monitoring；

- Security Hardening。

## Future

- SkillShift Core。

# 45. 第一个 Engineering Vertical Slice

唯一目标：

从浏览器让 Agent 在一个真实用户 Workspace 中完成“读取项目 → 运行 → 分析 → 申请批准 → 修改 → 再运行 → 产出事件与 Artifact”的通用 Agent 闭环；Python + CSV 项目是第一条 Golden Path。

演示项目：

project/
├── data/
│   └── events.csv
├── analysis.py
└── requirements.txt

故意存在一个真实问题。

流程：

用户上传
↓
Workspace 创建
↓
Agent 扫描
↓
Agent 运行
↓
产生错误
↓
Agent 分析
↓
提出修改
↓
用户查看过程，可随时暂停 / 停止 / 接管
↓
修改
↓
运行成功
↓
生成结果
↓
保存 Artifact
↓
Event 完整记录

这条通用能力链不通：

禁止开发更高层功能。

# 46. 推荐第一轮 Sprint

## Sprint A — Architecture Spine

产物：Monorepo、FastAPI、Next.js、PostgreSQL、Migrations、Auth Skeleton、Project、Event Schema、ADR、Local Dev Configuration。

## Sprint B — Workspace

LocalRestrictedProcessProvider、Create/Start/Stop、Files、Exec、Health、Timeout。

## Sprint C — Agent

OpenHands、LiteLLM、AgentSession、ToolCall、Approval、Event。

## Sprint D — Product Shell

Home、Project、Workspace、Three-column Layout、Agent Panel、Editor、Terminal。

## Sprint E — First Real Run

运行首个真实 Python + CSV Golden Path，并形成可录屏的完整体验；结论只能证明该场景的基座闭环，不得外推为所有项目类型均已支持。

# 47. UI 页面开发顺序

- Design System；

- App Shell；

- Home；

- Create Project；

- Workspace；

- Agent Panel；

- Editor / Terminal；

- Artifact；

- History；

- Usage；

- Settings；

- 后续 Admin；

- 后续 Teacher；

- 后续 Skill Check。

# 48. TraeWork 参考边界

允许参考：

- AI-native Workspace；

- Task / Project Mental Model；

- Tool Panel；

- Plan Visibility；

- Artifact Visibility；

- Light / Dark Design Logic；

- Design System 方法。

禁止：

- 复制 Logo；

- 复制品牌色；

- 复制具体设计资产；

- 一比一复制页面；

- 复制专有交互动效。

目标：

学习范式，不做仿制品。

# 49. 挑战杯关系

V3.0 当前重点不是包装参赛材料。

比赛价值未来由以下事实产生：

真实产品
+
真实用户
+
真实 Human-Agent 数据
+
SkillShift Core
+
对照 / 迁移实验
+
科技方法与产品闭环

不能倒序。

# 50. 项目最终闭环

flowchart LR
    A[学生真实项目] --> B[SkillShift Studio]
    B --> C[AI Agent + Real Workspace]
    C --> D[真实产物]
    C --> E[Human-Agent Event]

    E --> F[SkillShift Core]
    F --> G[Skill Insight]

    G --> H[Challenge]
    H --> I[Transfer]
    I --> J[Hidden Verifier]
    J --> K[Skill Profile]

    K --> L[Research Data]
    L --> M[Human-Agent Skill Research]

    M --> N[更新技能理解]
    N --> O[改进 Challenge / 产品 / 教学]
    O --> B

# 51. 项目最核心的三个资产

未来真正积累的不是页面数量。

## Asset 1：Product

真实学生使用的 SkillShift Studio。

## Asset 2：Data

真实 Human-Agent 行为与可验证结果。

## Asset 3：Method

技能迁移测量、Challenge、Transfer、Hidden Verifier、Skill Engine。

# 52. 当前项目状态

## 已冻结

- 研究大方向；

- 产品先行；

- 通用 Agent Workspace-first；

- Python + CSV 作为首个 Golden Path，而非永久产品边界；

- Studio / Lab / Core 分层；

- Backend-first Architecture；

- Event-first；

- Modular Monolith；

- API-first；

- 外部底座策略；

- TraeWork 风格方向；

- Workspace 主产品界面；

- SkillShift Core 延后。

## 尚未证明

- 学生长期真实需求；

- OpenHands 是否完全满足数据任务；

- Coder 是否适合作为最终 Workspace；

- Agent 运行成本；

- Skill Event 是否能形成有效研究信号；

- Skill Engine 效度；

- Challenge / Transfer 的测量效度；

- 产品是否形成长期留存。

这些必须由真实开发和使用证明，而不是计划书假定。

# 53. Go / No-Go 原则

## Product Go

满足：

- Workspace 真实可用；

- Agent 真正处理项目；

- 真实学生愿意完成任务；

- 相较复制粘贴聊天 AI 有明显价值。

## Product No-Go / Pivot

若 Agent 无法稳定操作、产品比现有工具明显更麻烦、学生没有第二次使用意愿、核心体验无法形成差异，则调整产品入口，不继续堆功能。

## SkillShift Core Go

必须在 Studio 有真实数据后进入。

## SkillShift Core No-Go / Pivot

如果 Human-Agent Event 没有稳定解释价值、Challenge 无法产生新增能力信息、Transfer 与过程行为无关系、指标不能预测真实新情境表现，则缩减或重构研究主线。

# 54. 外部技术验证结论（2026-09-23）

## OpenHands

当前 SDK 适合构建定制 Agent，支持模型无关、Programmatic Task、Custom Tools、Execution Control，并定位为可嵌入产品和内部 AI 平台的 Agent SDK。

结论：

适合作为 Agent Runtime 候选，不应直接等同 SkillShift 产品。

## Coder

当前文档明确提供 Web Terminal，并可通过 Workspace 模板提供 code-server、VS Code Web、Jupyter Notebook、JupyterLab 等 Web IDE / App。

结论：

适合作为后期 Workspace Provider 候选，但必须做实际 P0 集成与许可证/部署审计。

## LiteLLM

当前 Proxy 提供 Auth Hook、Logging、Cost Tracking、Rate Limit，并支持 Customer / User / Team / Agent Budget 与 Session 级限制。

结论：

没有必要重新开发多模型成本和预算网关。

## Langfuse

当前支持 Production Trace、Dataset、Experiment、Live / Offline Evaluation。

结论：

适合 AI Observability / Evaluation，但不能代替 SkillShift Domain Event。

## TraeWork

当前官方设计体系明确区分通用 Light 产品系统和面向 IDE / Agent 的 TraeCode 深色系统；其 Work / Code / Design 以及工具面板都强调任务计划、上下文、运行环境与产物可视化。

结论：

SkillShift 应参考其 AI-native Workspace 范式，而不是进行一比一 UI 仿制。

# 55. Source of Truth 优先级

发生冲突时：

- 本文件 V3.0；

- 已批准 ADR；

- 当前 Product Spec / Feature Spec；

- V2.2；

- V2.1；

- V2.0；

- R0 V1.0；

- 旧讨论。

但：

任何研究结论仍必须由真实数据验证，本文件不能凭“优先级”把假设变成事实。

# 56. 给所有后续开发 Agent 的固定指令

任何 Agent 开始工作前必须理解：

SkillShift 当前阶段不是建设完整教育平台，也不是建设 SkillShift Core，而是先构建真实可用、可扩展的 SkillShift Studio 通用 AI Agent Workspace。R0 要具备项目、Workspace、Agent、文件与受控命令、用户可见与接管、产物和事件的基本能力；Python + CSV 只是第一条 Golden Path，不得把单一任务或实训流程硬编码为平台边界。R0 使用非 Docker 的 LocalRestrictedProcessProvider，并且只处理合成或负责人自有示例项目；它不访问宿主机私人目录、凭据或其他 Workspace。不得因为 Agent 编码速度快而提前开发教师端、复杂后台、Skill Graph、完整研究平台等未通过 Gate 的功能。所有基础设施尽量通过 Adapter 复用成熟组件；所有关键 Human / Agent / Runtime 行为必须通过结构化 Domain Event 保留未来扩展能力。前端以 AI-native Workspace 为核心，后端以模块化单体、API-first、Event-first、RBAC、版本治理为原则。任何功能必须通过实际运行验证，而不是只检查代码存在。

# 57. 当前唯一正确的下一步

不是再写新的宏观计划。

而是：

## P0 Engineering Spike

建立仓库并完成：

Browser
   ↓
SkillShift Web
   ↓
FastAPI
   ↓
WorkspaceProvider
   ↓
真实 Python Workspace
   ↓
OpenHands Agent
   ↓
LiteLLM
   ↓
Agent 读 / 跑 / 改文件
   ↓
Event Store

只要这条真实链路跑通：

SkillShift Studio 正式出生。

之后按照本文件的 Gate 一步步扩展。

# 58. 最终一句话

SkillShift V3.0 不再试图先设计一个宏大的 AI 教育平台，也不试图一次做成成熟通用智能体平台；它先做一个真正有人愿意使用的通用 AI Agent Workspace，以 Python + CSV 为首个 Golden Path 验证基础能力，通过真实产品自然形成 Human-Agent 行为数据，再逐步生长出 SkillShift Core，并最终回答 AI 时代“哪些工作交给 Agent、哪些能力仍属于学生、怎样训练与验证这些能力”这一核心问题。

# 附录 A：本文件继承的既有核心思想

来自前序 SkillShift 文档并继续有效的原则包括：

- 不预设“AI 替代基础技能”；

- 不输出简单职业替代率；

- 区分 Performance 与 Learning；

- Human / Agent / Human+Agent 对照；

- Foundation / Agent / Transfer；

- Hidden Verifier；

- EDA-V 作为任务/研究分层；

- Task Graph / Evidence Contract；

- Task-scoped Telemetry；

- 可重复环境；

- Agent / Environment / Verifier Versioning；

- 产品数据与研究数据分离；

- 研究结论可证伪；

- 若核心证据失败，应缩减或停止，而不是靠包装维持项目叙事。

# 附录 B：必须持续回答的核心问题

## 产品

- 学生为什么来？

- 为什么第二次还来？

- 为什么不用普通聊天 AI？

- Workspace 是否减少环境与上下文摩擦？

- Agent 是否真的解决问题？

## 工程

- Agent 能否安全稳定执行？

- Workspace 是否稳定？

- Provider 是否可替换？

- 成本是否受控？

- Event 是否完整？

- 数据模型是否支持未来扩展？

## SkillShift

- 哪些行为能够成为 Skill Event？

- Skill Profile 是否有预测力？

- Challenge 是否提供普通产品数据没有的信息？

- Transfer 是否真正测到了 Learning？

- Verifier 是否提供可信 Ground Truth？

- Agent 能力升级后任务是否失效？

## 研究

- 数据是否可以复现？

- 构念是否有效？

- 是否存在混杂变量？

- 样本是否足够？

- 是否过度外推？

- 是否有独立研究信号？

# 附录 C：长期产品地图

SkillShift Lab
                         │
        ┌────────────────┼────────────────┐
        │                │                │
        ↓                ↓                ↓
SkillShift Studio   SkillShift Core    Research Layer
真实AI工作产品       能力迁移技术       实证研究
        │                │                │
Workspace            Skill Event         Dataset
Agent                Skill Engine        Experiment
Data                 Challenge           Longitudinal
Project              Transfer            Analysis
Artifact             Verifier            Findings
        │                │                │
        └────────────────┼────────────────┘
                         ↓
            Human-Agent Skill Intelligence
                         ↓
              产品 / 教学 / 任务持续迭代

# 附录 D：与前序文档的关系

本文件基于并整合以下既有资产：

- SkillShift_项目立项书暨R0研究开发文档_V1.0.docx

- SkillShift_Lab_项目立项书暨研究开发文档_V2.0.docx

- SkillShift_Lab_项目立项书暨研究开发文档_V2.1.docx

- SkillShift_Lab_项目立项书暨研究开发文档_V2.2.docx

其中：

- V1.0 的职业技能单元、EDA-V、Hidden Verifier、纵向观测与“不能输出粗糙替代率”的原则继续有效；

- V2.0—V2.2 的 Human-Agent 实训、Task Graph / Evidence Contract、Telemetry、数据治理、版本治理、教师/研究扩展设计继续有效；

- V3.0 修改的是产品启动顺序与产品入口：由“任务实训优先”转为“真实 Workspace 优先”；

- 原 Foundation / Agent / Transfer 不删除，而是下沉到 SkillShift Core / Challenge / Research 层。

# 附录 E：工程验收总原则

任何版本发布前，都必须回答：

- 这是真功能还是 Demo？

- 用户能否独立完成？

- 失败路径是否处理？

- 权限是否正确？

- 数据是否可追踪？

- Event 是否生成？

- 成本是否可见？

- 基础设施是否可替换？

- 是否堵死未来教师端 / SkillShift Core？

- 是否比上一版本真实提升用户价值？

如果其中关键项无法回答，则不应把版本标为“完成”。

END OF MASTER DOCUMENT — V3.0